|  | Projeto em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores |
| --- | --- |

## Calendarização

| Projeto: | Smart Electric Kart |
| --- | --- |
| Aluno(s): | Armando Aimacaña |
|  | Irvin Chasi |
| Orientador(es): | Luís Neves & Paulo Ventura |

| Tarefas | outubro | novembro | dezembro | janeiro | fevereiro |  | março | abril | maio | junho | Avaliação Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estudo e diagnóstico da configuração do Kart | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Definição da melhoria, sensores e plano de ensaios | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aperfeiçoamento e validação do diferencial eletrónico |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Aperfeiçoamento da interface com o utilizador |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
| Ensaios de referência, comparação e validação final |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X |  |
| Documentação e registo de resultados | X | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X |
| Medição do consumo e estimação da autonomia |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |

| Objetivos a cumprir até fevereiro de 2027: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aperfeiçoar o diferencial eletrónico e comparar os resultados com a configuração inicial. |  |  |  |  |
| Estimar a autonomia real com medições de consumo e condições de ensaio definidas. |  |  |  |  |
| ###### O(s) aluno(s) |  | ###### O(s) orientador(es) |
| ###### Armando Aimacaña |  | ###### Luís Neves |
| ###### Irvin Chasi |  | ###### Paulo Ventura |

Data: 1 de outubro de 2026